SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA

SNIP

Plataforma Estatal de Detección Automática de Corrupción,
Fallas Institucionales y Vulneración de Derechos

PLAN MAESTRO DE CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN Fases ¦ Recursos ¦ Responsables ¦ Verificación ¦ Metas

Versión 1.0  |  República del Ecuador  |  Documento Estratégico Institucional

# RESUMEN EJECUTIVO

El SNIP es un sistema estatal digitalizado que integra inteligencia artificial para analizar, alertar y publicar en tiempo real las decisiones, inconsistencias, fallas y riesgos de corrupción dentro de todos los brazos del Estado ecuatoriano. No reemplaza la decisión humana: la detecta, alerta y transparenta para que la ciudadanía, los organismos de control y las instituciones actúen.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: La IA analiza, alerta y notifica. Los seres humanos deciden y ejecutan. Ningún algoritmo tiene poder coercitivo sobre ningún ciudadano.

El SNIP es una quinta función constitucional horizontal que cruza todas las demás sin subordinarse a ninguna. No tiene poderes de designación ni destitución — solo detecta, alerta, documenta e informa. Para casos presidenciales, un tribunal de cinco miembros con orígenes institucionales distintos autoriza las investigaciones. La inacción institucional ante alertas del SNIP activa un mecanismo escalonado de tres niveles: notificación pública, congelamiento reversible del 5% del presupuesto discrecional y fiscal especial sorteado para inacción dolosa.

El SNIP opera bajo la Estrategia EFIA-EC (Registro Oficial, 19 enero 2026) y está anclado constitucionalmente en los artículos 227 y 228 sobre transparencia institucional. Sus directores tienen protección del Estado equivalente a la de magistrados de la Corte Constitucional. Su modificación requiere tres condiciones simultáneas: 101 votos en la Asamblea + referéndum ciudadano + dictamen de la Corte Constitucional.

El sistema se construye en 6 fases progresivas con un horizonte de 8 a 12 años desde el inicio político hasta la consolidación plena. Cada fase tiene objetivos medibles, responsables definidos, verificación independiente y mecanismos de corrección.

| FASE | NOMBRE | DURACIÓN | OBJETIVO CENTRAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Legitimidad Pública | 2–3 años | Construir apoyo social e intelectual para la reforma |
| 1 | Marco Legal e Institucional | 12–18 meses | Crear la arquitectura jurídica del sistema |
| 2 | Construcción Tecnológica con Arquitectura ISO 20022 | 18–24 meses | Diseñar e implementar la plataforma base compatible con el estándar financiero global vigente |
| 3 | Carga y Validación Jurídica | 12 meses | Digitalizar el sistema jurídico sin errores |
| 4 | Piloto y Ajuste | 12–18 meses | Probar el sistema en condiciones reales |
| 5 | Implementación Nacional | 12–24 meses | Despliegue en todos los brazos del Estado |
| 6 | Consolidación y Autonomía | Permanente | Sistema autosuficiente con auditoría continua |

FASE 0 LEGITIMIDAD PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE OPINIÓN Duración estimada: 2 a 3 años

Antes de cualquier ley o institución, la idea necesita raíces en la opinión pública. Ninguna reforma institucional grande sobrevive sin apoyo social previo. Esta fase no es opcional: es la base de todo.

## Objetivo Central

Posicionar el problema de la corrupción y las fallas institucionales como prioridad nacional y construir consenso alrededor de una solución sistémica.

## Actividades Clave

| Comunicación Digital | - Canal 'Cuando el Estado Falla' en TikTok y YouTube - Videos semanales sobre fallas institucionales y casos históricos - Estructura: problema → contexto → mejora posible - Estilo: analítico, sin confrontación, sin ataques personales |
| --- | --- |
| Debate Académico | - Conferencias en universidades (FLACSO, PUCE, UCE, ESPOL) - Artículos en medios digitales y revistas académicas - Ruedas de prensa con expertos jurídicos y tecnólogos |
| Consultas Ciudadanas | - Conversatorios en gremios, colegios de abogados, cámaras de comercio - Jornadas comunitarias sobre impacto real de la corrupción - Recolección de testimonios para documentar el problema |
| Alianzas Estratégicas | - Organizaciones de transparencia nacionales - Organismos internacionales: OEA, UNODC, Banco Mundial - Red de académicos y juristas que respalden la propuesta |

## Recursos Necesarios

| RECURSO | DESCRIPCIÓN | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Equipo mínimo | 1 comunicador, 1 editor de video | $400–800 / mes |
| Equipo técnico | Computador, cámara básica, micrófono | $800–1.500 (inversión inicial) |
| Plataformas | TikTok, YouTube, Instagram | Gratuitas |
| Movilización | Viajes a universidades y eventos | $150–300 / mes |
| Material | Folletos y resúmenes de propuesta | $100–200 / mes |

## Responsables y Verificación

| Responsable Principal | El promotor del proyecto (perfil de liderazgo político en construcción) |
| --- | --- |
| Apoyo | Equipo de comunicación, voluntarios académicos, aliados estratégicos |
| Verificación | Métricas de alcance digital, número de eventos realizados, cobertura mediática |

## Metas a Alcanzar

META — AÑO 1

- 10.000 seguidores en redes con engagement real

- 20 conferencias o conversatorios realizados

- 5 artículos publicados en medios o revistas académicas

- Red de al menos 30 aliados: académicos, juristas, activistas

META — AÑO 2–3

- 50.000 seguidores combinados en plataformas

- Presencia en al menos 5 provincias del Ecuador

- Propuesta formal publicada con respaldo académico

- Cobertura en al menos 3 medios nacionales de comunicación

FASE 1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL Duración estimada: 12 a 18 meses

Con legitimidad pública construida, esta fase convierte la idea en arquitectura jurídica formal. Sin ley que lo respalde, el sistema no tiene autoridad ni financiamiento.

## Objetivo Central

Crear el marco legal que dé vida al SNIP: su base constitucional o legal, su estructura orgánica, su financiamiento y sus límites de acción.

## Actividades Clave

| Diagnóstico Jurídico | - Mapeo completo de leyes vigentes sobre transparencia y control del Estado - Identificación de vacíos legales que el SNIP debe cubrir - Análisis comparado: Estonia, Chile, Uruguay, Corea del Sur |
| --- | --- |
| Redacción del Proyecto de Ley | - Definir instrumento legal: ley orgánica o reforma constitucional - Redacción participativa con juristas, académicos y técnicos - Revisión por organismos internacionales (UNODC, OEA) |
| Proceso de Validación | - Consulta pública nacional en las 24 provincias - Debate en universidades y gremios profesionales - Revisión previa por la Corte Constitucional |
| Presentación Legislativa | - Ingreso formal del proyecto de ley a la Asamblea Nacional - Campaña ciudadana y mediática para su debate y aprobación - Negociación con bloques legislativos |
| Comisión Fundacional | - Selección de primeros técnicos y juristas por concurso público - Definición de estructura organizacional del SNIP - Aprobación de presupuesto inicial en proforma del Estado |

## Recursos Necesarios

| RECURSO | DESCRIPCIÓN | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Equipo jurídico | 4–6 juristas especializados en derecho constitucional y administrativo | $8.000–15.000 / mes |
| Equipo técnico | 2–3 especialistas en gobierno digital y seguridad informática | $6.000–10.000 / mes |
| Asesoría internacional | BM, OEA o UNODC (puede ser donación técnica) | Variable |
| Consultas nacionales | Eventos en las 24 provincias | $30.000–50.000 total |
| Comunicación | Campaña informativa sobre el proyecto de ley | $15.000–25.000 total |

## Responsables y Verificación

| Responsable Principal | Asambleísta promotor o equipo de asesoría legislativa |
| --- | --- |
| Apoyo Técnico | Equipo jurídico, universidades, organismos internacionales |
| Apoyo Político | Coalición legislativa mínima, movimientos sociales aliados |
| Verificación Interna | Comisión ciudadana de seguimiento al proceso legislativo |
| Verificación Externa | Veeduría de organismos internacionales y observatorios académicos |

## Metas a Alcanzar

HITOS DE ÉXITO — FASE 1

- Proyecto de ley redactado con respaldo de al menos 10 instituciones académicas y jurídicas

- Consulta pública realizada en al menos 10 provincias del Ecuador

- Proyecto ingresado formalmente a la Asamblea Nacional

- Comisión técnica fundacional seleccionada por concurso público

- Presupuesto inicial del SNIP aprobado en proforma del Estado

FASE 2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TECNOLÓGICA Duración estimada: 18 a 24 meses

Aprobada la ley, comienza la construcción del sistema. Esta es la fase más técnica y compleja. Un error aquí puede comprometer todo el proyecto. El énfasis debe estar en seguridad y robustez, no en velocidad.

## Objetivo Central

Diseñar, desarrollar y probar la plataforma tecnológica del SNIP: sus cuatro motores de análisis, protocolos de seguridad e interfaz ciudadana.

## Componentes del Sistema

| Motor 1 — Análisis Jurídico (NLP) | - Procesamiento de lenguaje natural entrenado en legislación ecuatoriana - Detecta contradicciones entre proyectos de ley y normas vigentes - Identifica vulneraciones de derechos en textos normativos - Actualización continua con nuevas leyes y jurisprudencia |
| --- | --- |
| Motor 2 — Análisis Financiero | - Cruce automatizado de contratos públicos con presupuestos asignados - Detección de anomalías en patrones de gasto público - Alertas por sobreprecios en contratación pública - Integración con el sistema SERCOP de compras públicas |
| Motor 3 — Seguimiento Institucional | - Monitoreo del desempeño de funcionarios de elección popular - Registro de asistencia, votaciones y proyectos presentados - Cruce con obligaciones legales de cada cargo - Reportes semanales automáticos por institución |
| Motor 4 — Módulo Ciudadano | - Portal de denuncias verificadas con identidad certificada - Módulo de revocatoria de mandato: vía digital y física - Panel público de desempeño institucional en tiempo real - Registro de firmas ciudadanas para procesos de control |
| Seguridad de Infraestructura | - Arquitectura distribuida en mínimo 3 centros de datos - Cifrado de extremo a extremo para datos sensibles - Sistema de respaldo automático con copias inmutables - Registro inmutable de todos los cambios (trazabilidad total) - Protocolo de respuesta a ataques y apagones |

## Recursos Necesarios

| RECURSO | DETALLE | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo | 20–35 ingenieros: software, IA, ciberseguridad, UX/UI, integración ISO 20022 y Hedera | $110.000–180.000 / mes |
| Infraestructura cloud | Servidores AWS/Azure (3 entornos: producción, respaldo, desarrollo). Región São Paulo o Miami. | $8.000–25.000 / mes |
| Almacenamiento de datos | Datos del Estado: contratos, declaraciones, transacciones procesadas | $3.000–8.000 / mes |
| Hedera Hashgraph | Registro inmutable por transacción. Costo variable según volumen del Estado ecuatoriano | $2.000–6.000 / mes |
| SUBTOTAL infraestructura | Hosting + almacenamiento + blockchain | $13.000–39.000 / mes |
| Infraestructura cloud | Servidores distribuidos, redundancia, respaldos | $30.000–60.000 / mes |
| Licencias y herramientas | Software especializado, modelos de IA, herramientas de seguridad | $20.000–40.000 / mes |
| Auditorías de seguridad | Pentesting externo cada 6 meses por empresa certificada | $50.000–100.000 c/u |
| Gestión del proyecto | Director técnico (CTO) y coordinadores de equipo | $25.000–40.000 / mes |
| TOTAL FASE 2 (18 meses) | Desarrollo + infraestructura + arquitectura ISO 20022 y Hedera base | $6M – $12M USD |

## Responsables y Verificación

| Director Técnico (CTO) | Nombrado por concurso público con experiencia en gobierno digital |
| --- | --- |
| Equipo de Desarrollo | Ingenieros contratados mediante proceso público y transparente |
| Comisión de Supervisión | Representantes de: Contraloría, universidades, sociedad civil, organismos internacionales |
| Auditoría de Seguridad | Empresa internacional certificada, independiente del Estado ecuatoriano |
| Verificación de Avance | Informes mensuales públicos. Hitos trimestrales verificados por comisión independiente |

## Salvaguarda Crítica

REGLA DE ORO: Ningún cambio en el código central puede hacerse con menos de 10 validaciones independientes de organismos distintos, seleccionados por sorteo. Todo intento de cambio no autorizado activa alertas simultáneas a Fiscalía, Contraloría y Unidad de Investigación del SNIP.

## Metas a Alcanzar

HITOS DE ÉXITO — FASE 2

- Arquitectura tecnológica aprobada por auditoría externa antes de iniciar el desarrollo

- Versión beta de los 4 motores completada al mes 18

- Pentesting superado sin vulnerabilidades críticas

- Interfaz ciudadana probada con mínimo 1.000 usuarios reales antes del piloto

- Protocolo de seguridad documentado y aprobado por organismos internacionales

FASE 3 CARGA Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO Duración estimada: 12 meses

Esta fase es la más delicada. Si las leyes se cargan mal, el sistema produce resultados incorrectos. No es solo una tarea técnica: es jurídica, política y de precisión extrema.

PRINCIPIO CRÍTICO: La calidad del input determina la calidad del output. Un sistema jurídico mal digitalizado es peor que no tener ninguno.

## Objetivo Central

Digitalizar correctamente el sistema jurídico ecuatoriano completo: Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos y jurisprudencia vigente, estructurados como datos relacionados e interconectados.

## Proceso de Carga

| Etapa 1 — Inventario | - Levantamiento completo de todas las normas vigentes en Ecuador - Clasificación por tipo: constitucional, orgánica, ordinaria, reglamentaria - Identificación de leyes derogadas, modificadas o en conflicto - Estimación: 500–2.000 instrumentos normativos activos |
| --- | --- |
| Etapa 2 — Digitalización Estructurada | - Conversión a formatos estructurados (XML jurídico / ontología legal) - Cada artículo es un dato con relaciones a otros artículos - Metadatos completos: fecha, origen, jerarquía, estado de vigencia |
| Etapa 3 — Validación Cruzada | - Tres equipos independientes de juristas verifican cada instrumento - Cruce con bases oficiales del Registro Oficial del Ecuador - Validación final por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional |
| Etapa 4 — Prueba del Sistema | - El sistema analiza 100 casos históricos conocidos de inconsistencias legales - Se compara el resultado con el criterio de juristas expertos - Se ajusta el modelo hasta alcanzar precisión mínima del 90% |

## Composición de la Comisión de Carga

| MIEMBRO | FUNCIÓN | SELECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Corte Constitucional | Validación constitucional | Institucional |
| Asamblea Nacional (Comisión Jurídica) | Validación legislativa | Institucional |
| Contraloría General del Estado | Control administrativo | Institucional |
| 3 Universidades (FLACSO, PUCE, UCE) | Rigor académico | Designación rectoral |
| Colegio de Abogados | Criterio profesional | Concurso interno |
| Ciudadanos expertos (sorteo) | Control ciudadano | Sorteo de profesionales del derecho |
| Observador internacional | Veeduría externa | OEA o UNODC |

## Recursos Necesarios

| RECURSO | DETALLE | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Equipo jurídico de carga | 30–50 abogados especializados durante 12 meses | $500.000–900.000 |
| Equipo técnico | 10–15 ingenieros de datos jurídicos | $200.000–350.000 |
| Supervisión y validación | Honorarios de comisión multiinstitucional | $100.000–200.000 |
| Software de ontología legal | Herramientas de estructuración normativa | $50.000–150.000 |
| TOTAL FASE 3 |  | $850.000 – $1.600.000 USD |

## Metas a Alcanzar

HITOS DE ÉXITO — FASE 3

- 100% de normas vigentes inventariadas y clasificadas al mes 3

- Base jurídica digitalizada y estructurada al mes 9

- Validación cruzada completada por los 3 equipos independientes al mes 11

- Sistema aprueba prueba de 100 casos históricos con precisión igual o mayor al 90%

- Acta de certificación firmada por todos los miembros de la comisión

FASE 4 PILOTO Y AJUSTE Duración estimada: 12 a 18 meses

Los errores detectados aquí son baratos. Los errores detectados después del despliegue nacional son costosos en credibilidad y confianza pública.

## Objetivo Central

Probar el sistema en 5 instituciones piloto, detectar fallas, ajustar el modelo y validar el funcionamiento antes de escalar a todo el Estado.

## Instituciones Piloto Propuestas

| Asamblea Nacional | Alta densidad de datos y proyectos de ley. Ideal para el motor de análisis jurídico. |
| --- | --- |
| Ministerio de Obras Públicas | Alto volumen de contratos públicos. Ideal para el motor de anomalías financieras. |
| Contraloría General del Estado | Organismo de control. Probar la integración entre el SNIP y organismos existentes. |
| 1 GAD Municipal (mediano) | Escala local. Verificar que el sistema funciona en instituciones más pequeñas. |
| Consejo de la Judicatura | Sistema judicial. Probar el módulo de seguimiento en el sector más sensible. |

## Proceso del Piloto

| Meses 1–3 | - Integración técnica con instituciones piloto - Capacitación del personal institucional - Primeras semanas en modo observación (sin alertas públicas) |
| --- | --- |
| Meses 4–9 | - Activación progresiva de módulos de alerta - Reporte semanal de resultados al comité técnico - Identificación de falsos positivos y fallas de integración |
| Meses 10–12 | - Ajuste del sistema con base en errores detectados - Segunda ronda de pruebas con correcciones aplicadas - Evaluación final por comité independiente |
| Meses 13–18 | - Documentación completa de aprendizajes - Publicación de informe público de resultados del piloto - Decisión formal de escalar o corregir antes del despliegue nacional |

## Comité de Evaluación del Piloto

- Director técnico del SNIP

- Representantes de las 5 instituciones piloto

- 3 auditores externos independientes

- Observadores internacionales: BM, OEA o UNODC

- Representantes de sociedad civil y academia

## Recursos Necesarios

| RECURSO | DETALLE | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Equipo de integración | Ingenieros para conectar el sistema con cada institución | $80.000–150.000 / mes |
| Soporte técnico | Equipo de respuesta rápida durante el piloto | $40.000–80.000 / mes |
| Evaluación independiente | 3 evaluaciones formales por auditores externos | $150.000–300.000 total |
| Comunicación del piloto | Informes públicos, transparencia del proceso | $20.000–40.000 total |
| TOTAL FASE 4 (15 meses) |  | $2M – $4M USD |

## Metas a Alcanzar

HITOS DE ÉXITO — FASE 4

- Sistema operando en las 5 instituciones piloto sin interrupciones mayores por más de 6 meses

- Tasa de falsos positivos inferior al 10% en alertas generadas

- Satisfacción de usuarios institucionales superior al 70% en encuesta formal

- Al menos 3 irregularidades reales detectadas y confirmadas por organismos de control

- Módulo ciudadano probado con mínimo 5.000 usuarios activos

- Informe público de resultados publicado y validado por comité independiente

FASE 5 IMPLEMENTACIÓN NACIONAL Duración estimada: 12 a 24 meses

Con el piloto validado, el sistema escala a todos los brazos del Estado. Esta fase es la más visible políticamente y la que más resistencia puede encontrar. La estrategia de comunicación es tan importante como la estrategia técnica.

## Objetivo Central

Desplegar el SNIP en todas las instituciones del Estado ecuatoriano de forma gradual, garantizando que cada institución quede integrada, operativa y bajo supervisión ciudadana continua.

## Secuencia de Despliegue

| OLA | INSTITUCIONES | PLAZO | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ra ola | Poder Ejecutivo central (todos los ministerios) | Mes 1–6 | Mayor presupuesto y visibilidad pública |
| 2da ola | Asamblea Nacional y función judicial | Mes 6–12 | Control democrático y justicia |
| 3ra ola | GADs provinciales y municipios grandes | Mes 12–18 | Gobiernos locales con más recursos y capacidad |
| 4ta ola | GADs pequeños y entidades autónomas | Mes 18–24 | Instituciones con menor capacidad técnica |
| Paralelo permanente | Actualización y mantenimiento de olas previas | Continuo | Sin pausas en operación |

## Protocolo de Integración por Institución

| Paso 1 (días 1–30) | Diagnóstico técnico de sistemas existentes en la institución |
| --- | --- |
| Paso 2 (días 31–60) | Capacitación de personal técnico y directivo de la institución |
| Paso 3 (días 61–120) | Integración técnica del SNIP con las bases de datos institucionales |
| Paso 4 (días 121–150) | Operación en paralelo: sistema nuevo y tradicional simultáneamente |
| Paso 5 (día 151) | Activación completa y retiro del modo paralelo |
| Paso 6 (día 241) | Auditoría de funcionamiento a los 90 días de operación activa |

## Gestión de Resistencias

- Transparencia radical: cada etapa del despliegue es pública, con fechas comprometidas y responsables nombrados

- Presión ciudadana organizada: la comunidad digital construida en Fase 0 actúa como veeduría del proceso

- Consecuencias institucionales: el incumplimiento del protocolo activa informes automáticos a la Contraloría

## Recursos Necesarios

| RECURSO | DETALLE | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Equipo nacional de despliegue | 50–80 técnicos de integración en campo | $300.000–500.000 / mes |
| Capacitación institucional | Formación para miles de funcionarios en todo el país | $500.000–1.000.000 total |
| Infraestructura escalada | Ampliación de servidores para carga nacional completa | $100.000–200.000 / mes |
| Comunicación pública | Campaña informativa nacional sobre el sistema | $200.000–400.000 total |
| TOTAL FASE 5 (18 meses) |  | $8M – $14M USD |

## Metas a Alcanzar

HITOS DE ÉXITO — FASE 5

- 100% de ministerios integrados al mes 6

- 80% de GADs provinciales integrados al mes 18

- 100% de instituciones del Estado conectadas al mes 24

- Portal ciudadano con más de 200.000 usuarios registrados activos

- Primeros 10 procesos de seguimiento por incumplimiento iniciados formalmente

- Encuesta de percepción ciudadana con mínimo 60% de valoración positiva

FASE 6 CONSOLIDACIÓN, AUTONOMÍA Y MEJORA CONTINUA Duración estimada: Permanente

Un sistema que no evoluciona se vuelve obsoleto. Esta fase garantiza que el SNIP se mantenga actualizado, independiente y útil para la ciudadanía permanentemente, sin importar qué gobierno esté en el poder.

## Objetivo Central

Garantizar la sostenibilidad, independencia, actualización continua y mejora del SNIP más allá de cualquier gobierno de turno.

## Estructura de Gobernanza Permanente

| Directorio Autónomo | - 7 miembros seleccionados por sorteo entre candidatos calificados - Mandatos de 6 años no renovables, escalonados (2 nuevos por año) - No pueden ser funcionarios activos ni miembros de partidos políticos - Decisiones públicas y revisables judicialmente |
| --- | --- |
| Equipo Técnico Permanente | - Personal de carrera técnica, no política - Evaluación de desempeño anual por comisión independiente - Protección especial contra amenazas o presiones externas - Rotación obligatoria del 30% en cargos sensibles cada 18 meses |
| Comité Ciudadano de Veeduría | - 15 ciudadanos seleccionados por sorteo anual - Acceso supervisado a reportes internos del sistema - Informe trimestral de veeduría publicado y accesible a todos - Pueden activar auditorías externas si detectan irregularidades |
| Auditorías Independientes | - Auditoría técnica externa cada 12 meses - Pentesting de seguridad cada 6 meses - Auditoría financiera por Contraloría cada año - Revisión de impacto anticorrupción cada 2 años |

## Mecanismo Anticapturas

El mayor riesgo a largo plazo no es técnico: es que el sistema sea capturado por un grupo político. Estos mecanismos lo evitan.

- Ningún gobierno puede designar directamente a miembros del directorio

- El presupuesto del SNIP está blindado como porcentaje fijo del presupuesto general del Estado

- Modificar la estructura del SNIP requiere: mayoría calificada en Asamblea + referéndum ciudadano + aval de Corte Constitucional

- Si el sistema detecta interferencia política, la alerta va simultáneamente a Fiscalía, Contraloría y organismos internacionales

## Mecanismo de Incentivos Ciudadanos

| Detección de fallas | Ciudadanos que reporten fallas verificadas del sistema jurídico reciben reconocimiento público y compensación simbólica |
| --- | --- |
| Denuncias confirmadas | Denuncias de corrupción que resulten en sanciones generan compensación proporcional según ley |
| Mejoras al sistema | Propuestas técnicas o jurídicas implementadas reciben reconocimiento formal ante organismos del Estado |
| Prevención voluntaria | Funcionarios que corrijan irregularidades voluntariamente antes de ser alertados reciben valoración positiva en su registro institucional |

## Metas Permanentes

EL SISTEMA NUNCA LLEGA A UN ESTADO FINAL: SE MEJORA CONTINUAMENTE

- Tiempo de respuesta ante una alerta: menos de 24 horas

- Cobertura: 100% de instituciones del Estado conectadas

- Precisión del motor de detección: revisión anual con meta mínima del 92%

- Satisfacción ciudadana: encuesta anual con meta mínima del 70%

- Cero intervenciones políticas documentadas en la operación del sistema

# MÓDULO ESPECIAL: REVOCATORIA DE MANDATO

El SNIP integra un módulo específico para la revocatoria del mandato de cualquier figura de elección popular en Ecuador. Es parte del sistema desde su diseño, no un añadido posterior.

FIGURAS ALCANZADAS: Presidente ¦ Vicepresidente ¦ Asambleístas ¦ Alcaldes ¦ Prefectos ¦ Concejales ¦ Vocales de Juntas Parroquiales

## Flujo del Proceso

| Paso 1 — Iniciativa | El ciudadano ingresa al portal con su cédula y verificación biométrica o código al número del Registro Civil |
| --- | --- |
| Paso 2 — Validación automática | El sistema verifica: si el funcionario puede ser revocado (tiempo en cargo), si el ciudadano pertenece a la circunscripción correcta, y si ya existe un proceso activo |
| Paso 3 — Registro de solicitud | El ciudadano ingresa el motivo con evidencia documentada. La solicitud queda registrada con sello de tiempo inmutable |
| Paso 4 — Acumulación de firmas | El sistema contabiliza firmas digitales verificadas en tiempo real. El progreso es visible para todos los ciudadanos |
| Paso 5 — Vía física paralela | Puntos habilitados en el Registro Civil y oficinas del CNE para quienes no tengan acceso digital. Firmas físicas se ingresan y se suman al conteo digital |
| Paso 6 — Umbral alcanzado | Al llegar al porcentaje legal requerido, el sistema notifica automáticamente al CNE con todo el expediente digital certificado |
| Paso 7 — Monitoreo del proceso | El SNIP monitorea el cumplimiento de plazos del CNE y alerta automáticamente si hay retrasos injustificados |

## Salvaguardas del Módulo

- Identidad verificada obligatoria: sin anonimato en procesos de revocatoria

- Una firma por ciudadano por proceso (el sistema lo verifica automáticamente)

- Las firmas fraudulentas activan proceso penal automático

- El estado del proceso es visible públicamente en todo momento

- No se puede iniciar un proceso por el mismo motivo si el anterior fue rechazado, salvo prueba nueva

# CRONOGRAMA MAESTRO

| FASE | AÑO APROX. | ACTIVIDAD PRINCIPAL | HITO CLAVE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Año 1–3 | Construcción de legitimidad pública y redes | 50k seguidores / propuesta publicada con respaldo académico |
| 1 | Año 3–5 | Marco legal e institucional | Ley aprobada en Asamblea Nacional |
| 2 | Año 4–6 | Construcción tecnológica del SNIP | Sistema beta aprobado por auditoría externa |
| 3 | Año 5–6 | Carga y validación jurídica | Base legal certificada por comisión multiinstitucional |
| 4 | Año 6–8 | Piloto en 5 instituciones del Estado | Informe público positivo del piloto |
| 5 | Año 7–9 | Despliegue nacional completo | 100% del Estado conectado al sistema |
| 6 | Año 9+ | Operación permanente y mejora continua | Sistema autónomo, blindado e irreversible |

# PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO

| FASE | NOMBRE | COSTO ESTIMADO (USD) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Legitimidad pública y comunicación | $30.000 – $80.000 |
| 1 | Marco legal e institucional | $300.000 – $600.000 |
| 2 | Construcción tecnológica con arquitectura ISO 20022 y Hedera base | $6.000.000 – $12.000.000 |
| 3 | Carga jurídica y validación | $850.000 – $1.600.000 |
| 4 | Piloto en 5 instituciones | $2.000.000 – $4.000.000 |
| 5 | Implementación nacional | $8.000.000 – $14.000.000 |
| 6 (anual) | Operación permanente | $3.000.000 – $6.000.000 / año |
| TOTAL (Fases 0–5) | Inversión total de construcción (incluye arquitectura ISO 20022 y Hedera como base) | $17.200.000 – $32.300.000 USD |

NOTA TÉCNICA: Los costos presentados son estimaciones referenciales basadas en (1) costos de mercado cloud AWS/Azure región América del Sur 2026, (2) proyectos comparables de gobierno digital financiados por el BID y Banco Mundial en la región, y (3) remuneraciones del mercado tecnológico ecuatoriano y regional. Están sujetos a cotización formal y validación por especialistas en proyectos de tecnología gubernamental en la fase de diseño técnico detallado, previo a cualquier presentación de financiamiento formal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POSIBLES: Presupuesto General del Estado ¦ Cooperación BM, BID, UNODC ¦ Fondos multilaterales anticorrupción ¦ Asistencia técnica de Estonia, Corea del Sur y Uruguay

# CUADRO MAESTRO DE RESPONSABLES Y VERIFICACIÓN

| FASE | RESPONSABLE PRINCIPAL | RESPONSABLE TÉCNICO | VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Promotor del proyecto | Equipo de comunicación | Métricas públicas de alcance digital |
| 1 | Promotor / equipo legislativo | Comisión jurídica | Veeduría ciudadana + organismos internacionales |
| 2 | CTO del SNIP | 30+ ingenieros de desarrollo | Auditoría externa certificada + comisión multiinstitucional |
| 3 | Comisión jurídica multiinstitucional | Equipo de carga y estructuración | 3 equipos independientes + Corte Constitucional |
| 4 | Director SNIP + instituciones piloto | Equipo de integración | Auditores externos + observadores internacionales |
| 5 | Directorio autónomo del SNIP | Equipos nacionales de despliegue | Contraloría + veeduría ciudadana + BM/OEA |
| 6 | Directorio autónomo permanente | Equipo técnico de carrera | Auditorías anuales + comité ciudadano de veeduría por sorteo |

CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA: El SNIP no es solo tecnología. Es una decisión política de transparencia radical. Su mayor fortaleza no estará en su código, sino en que ningún actor político podrá oponerse públicamente a él sin quedar en evidencia ante la ciudadanía.

— Fin del documento —